LEGACY DATA BRIDGE

MVP 1 - Pilot Apache Flink

Istruzioni operative per il Team Infrastruttura

Architettura di riferimento

Microsoft SQL Server → Debezium / Kafka Connect → AWS MSK → Apache Flink su Kubernetes → Aurora PostgreSQL (stesso DB, schema separato)

Versione 1.1 - 8 settembre 2026

# 1. Scopo e assunzioni

Il documento elenca esclusivamente le attività e i prerequisiti da coordinare con il Team Infrastruttura per il Pilot Legacy Data Bridge. Le attività applicative e le risorse gestite dal Team di Sviluppo tramite IaC/Terraform o Liquibase sono esplicitamente marcate come “nessun effort infra”.

Assunzioni architetturali: cluster Kubernetes esistente; AWS MSK esistente; database sorgente Microsoft SQL Server esistente; database target Amazon Aurora PostgreSQL esistente; stack aziendale di monitoring/logging Splunk; Apache Flink da introdurre ex novo.

| Componente | Situazione | Responsabilità Team Infrastruttura |
| --- | --- | --- |
| Kubernetes | Esistente | Namespace/RBAC/network e predisposizione runtime Flink; ResourceQuota solo come raccomandazione. |
| Apache Flink | Nuovo | Predisposizione piattaforma/runtime Flink e Flink Kubernetes Operator. |
| SQL Server Source | Esistente | Prerequisiti CDC SQL Server, connettività e utenza/accessi se non già disponibili. |
| Debezium / Kafka Connect | Definito via Terraform dal Team Dev | Nessuna definizione manuale; solo eventuali prerequisiti platform/network/security. |
| AWS MSK | Esistente | Nessun nuovo cluster; topic generati dal CDC. Verifica connettività/autenticazione se necessario. |
| Flink Storage | Creato via Terraform dal Team Dev | Nessun provisioning manuale lato infra. |
| Aurora PostgreSQL Target | Esistente | Nessuna attività per schema/tabelle/permessi: gestione Team Dev con Liquibase e permessi già disponibili. |
| Reconciliation | Team Dev | Nessun workload da creare lato infra; esecuzione tramite scheduler. |
| Monitoring | Splunk esistente | Integrare log/metriche Flink e componenti Pilot secondo standard Splunk aziendale. |

# 2. Ordine di esecuzione raccomandato

Confermare namespace, connettività, DNS/TLS, registry, secret management e integrazione Splunk disponibili per il Pilot.

Creare/configurare namespace, ServiceAccount/RBAC e NetworkPolicy. Valutare una ResourceQuota secondo capacità del cluster, senza imporre il sizing proposto.

Installare e configurare Apache Flink e Flink Kubernetes Operator, non essendoci componenti Flink preesistenti da riutilizzare.

Predisporre i prerequisiti CDC sul Microsoft SQL Server sorgente.

Verificare connettività/autenticazione tra runtime Debezium/Kafka Connect, SQL Server e AWS MSK; la definizione dei componenti è eseguita dal Team Dev tramite Terraform.

Verificare connettività Flink verso AWS MSK, Aurora PostgreSQL, storage state creato via Terraform e Splunk.

Integrare Flink e i componenti del Pilot con Splunk.

Supportare smoke test end-to-end e handover operativo.

# 3. Kubernetes

Obiettivo: Fornire un ambiente isolato per il Pilot e il nuovo runtime Apache Flink.

| Voce | Indicazione | Effort Infra |
| --- | --- | --- |
| Namespace | 1 namespace dedicato al Pilot. | Sì |
| ServiceAccount / RBAC | Permessi minimi per Flink e deploy nel namespace; no cluster-admin per il team applicativo. | Sì |
| NetworkPolicy | Consentire solo i flussi necessari verso SQL Server, MSK, Aurora, storage, Splunk e registry. | Sì |
| ResourceQuota | Suggerita come misura di governance; sizing iniziale indicativo 14-16 vCPU / 28-36 GB RAM, da validare dal Team Infra sulla capacità reale del cluster. | Suggerimento, non vincolo |
| ConfigMap / Secret | Supporto alle risorse Kubernetes; valori applicativi/segreti possono essere gestiti tramite pipeline/IaC secondo standard aziendale. | Parziale |
| Container Registry | Consentire pull delle immagini autorizzate. | Sì / se necessario |

Nota: La ResourceQuota non è un requisito imposto al Team Infrastruttura. I valori indicati sono una baseline di riferimento per il Pilot e devono essere adattati alle policy e alla capacità del cluster.

# 4. Apache Flink - introduzione ex novo

Situazione: Non sono disponibili componenti Flink da riutilizzare. Il runtime deve essere predisposto da zero per il Pilot.

| Elemento | Baseline suggerita | Operazione Infra |
| --- | --- | --- |
| Flink Kubernetes Operator | 1 installazione secondo governance cluster | Installare/configurare |
| JobManager | 1 replica - 2 vCPU / 4 GB RAM | Predisporre baseline; sizing da validare |
| TaskManager | 2 repliche - 4 vCPU / 8 GB RAM ciascuna | Predisporre baseline; sizing da validare |
| FlinkDeployment / runtime | Nel namespace Pilot | Abilitare/predisporre risorse e CRD necessarie |
| Connector/librerie applicative | Kafka source + JDBC/Aurora PostgreSQL sink | Incluse nelle immagini/deployment del Team Dev |
| Logging/Monitoring | Output verso Splunk | Abilitare integrazione secondo standard aziendale |

1.  Selezionare e approvare una versione Apache Flink e una versione compatibile del Flink Kubernetes Operator.

2.  Installare l’Operator secondo le procedure di change management del cluster e limitarne l’operatività al perimetro previsto dalla governance.

3.  Consentire la creazione/gestione delle risorse Flink nel namespace Pilot.

4.  Verificare requests/limits, scheduling, restart e health dei Pod Flink.

5.  Verificare la connettività di rete Flink → AWS MSK, Flink → Aurora PostgreSQL, Flink → storage state e Flink → Splunk.

6.  Verificare che i log stdout/stderr dei Pod e le metriche tecniche siano acquisibili da Splunk.

# 5. Storage Flink - checkpoint e savepoint

NESSUN EFFORT INFRA: bucket/storage, policy e configurazione dello storage Flink saranno creati e gestiti dal Team di Sviluppo tramite IaC Terraform.

Attività Infra: Nessun provisioning manuale richiesto. Il Team Infrastruttura interviene solo in caso di vincoli di rete, policy organizzative o guardrail cloud che impediscano al Terraform autorizzato di creare/usare le risorse previste.

Lo storage deve essere persistente ed esterno ai filesystem effimeri dei Pod.

Checkpoint e savepoint devono essere raggiungibili dal runtime Flink con le identità definite via IaC.

Il test di checkpoint/savepoint e restore è a carico del Team Dev durante il collaudo applicativo.

# 6. Microsoft SQL Server Source - prerequisiti CDC

Situazione: Database sorgente Microsoft SQL Server esistente e riutilizzato dal Pilot.

Obiettivo: Consentire a Debezium/Kafka Connect di acquisire le variazioni tramite il meccanismo CDC di SQL Server, mantenendo il flusso Pilot separato dal legacy.

| Voce | Operazione richiesta al Team Infra/DBA |
| --- | --- |
| Connettività | Consentire la connessione dal runtime Debezium/Kafka Connect verso SQL Server sulle modalità/porte aziendali. |
| CDC SQL Server | Verificare che CDC sia abilitato sul database e sulle sole tabelle incluse nel Pilot; abilitarlo se richiesto dalle procedure aziendali. |
| Utenza tecnica | Predisporre o confermare l’utenza usata dal connector con i privilegi minimi necessari al CDC/snapshot. |
| TLS / certificati | Rendere disponibili trust/certificati secondo standard aziendale, se previsti. |
| Monitoring DB | Verificare impatto su transaction log/CDC jobs e capacità operativa durante snapshot e CDC continuo. |

Importante: Per SQL Server non si utilizzano publication PostgreSQL, replication slot o WAL PostgreSQL; questi elementi sono stati rimossi dalle istruzioni.

# 7. Debezium / Kafka Connect

NESSUN EFFORT INFRA: la definizione, configurazione e provisioning di Debezium/Kafka Connect saranno eseguiti dal Team di Sviluppo tramite Terraform. Non è richiesta creazione manuale dei connector da parte del Team Infrastruttura.

Attività Infra: Assicurare solamente i prerequisiti di piattaforma, rete, DNS/TLS e autenticazione necessari affinché le risorse create via Terraform possano raggiungere SQL Server e AWS MSK.

Il connector deve essere dedicato al Pilot e indipendente dal flusso legacy.

Configurazione di snapshot, CDC, retry, error handling e naming è responsabilità del Team Dev/IaC.

Le credenziali/secrets devono essere referenziati secondo gli standard aziendali; nessuna configurazione manuale nel documento.

# 8. AWS MSK - cluster Kafka esistente

Situazione: Il cluster AWS MSK esiste già e viene riutilizzato dal Pilot; non è prevista la creazione di un nuovo cluster Kafka.

NESSUN EFFORT INFRA: i topic Kafka del Pilot saranno creati direttamente dal processo CDC/connector. Non è richiesta creazione manuale dei topic da parte del Team Infrastruttura.

| Voce | Indicazione |
| --- | --- |
| Cluster | Riutilizzare AWS MSK esistente. |
| Topic | Creati direttamente dal CDC/connector secondo naming definito dal Team Dev. |
| Producer | Debezium/Kafka Connect deve poter produrre sui topic del Pilot. |
| Consumer | Flink deve poter consumare i topic e usare il consumer group dedicato. |
| Auth/TLS | Usare esclusivamente il metodo già adottato dal cluster MSK. |
| Monitoring | Lag/throughput/errori devono essere disponibili allo stack Splunk secondo l’integrazione aziendale. |

Attività Infra: Intervenire solo se servono aperture di rete o autorizzazioni MSK non già disponibili alle identità usate dal deployment/IaC.

# 9. Amazon Aurora PostgreSQL Target - stesso DB, schema separato

Situazione: Viene riutilizzato l’Aurora PostgreSQL target esistente. Il Pilot scrive in uno schema separato per mantenere l’output isolato dal legacy.

NESSUN EFFORT INFRA: creazione schema, tabelle, indici e constraint sarà eseguita dal Team di Sviluppo tramite Liquibase. Il Team Dev dispone già dei permessi necessari; non sono richieste nuove grant o attività DBA/Infra per questo punto.

Il job Flink utilizzerà il database Aurora PostgreSQL esistente come target.

Lo schema target e le strutture dati sono versionate e create da Liquibase.

Il Team Infrastruttura deve intervenire solo su eventuali problemi di connettività/TLS verso l’endpoint Aurora, se non già coperti.

# 10. Reconciliation

NESSUN EFFORT INFRA: la reconciliation è interamente a carico del Team di Sviluppo. Non è richiesto creare Job/CronJob Kubernetes o utenze DB dedicate da parte del Team Infrastruttura.

Scheduling: L’esecuzione della reconciliation sarà gestita tramite lo scheduler previsto dal Team di Sviluppo, non tramite un CronJob Kubernetes predisposto dall’Infra.

Il Team Dev gestisce logica di confronto, accessi già disponibili, output e KPI di match/mismatch.

L’Infra interviene solo in caso di problemi di connettività o policy di piattaforma che blocchino lo scheduler autorizzato.

# 11. Monitoring, logging e alerting - Splunk

Stack aziendale: Splunk è la piattaforma di monitoring/logging da utilizzare per il Pilot.

| Area | Controlli/KPI minimi da rendere disponibili in Splunk |
| --- | --- |
| Flink | Job status, restart, records in/out, throughput, latency, backpressure, checkpoint duration/failure, CPU/RAM/JVM. |
| Debezium / Kafka Connect | Connector/task status, source lag, errori, snapshot progress, record emitted. |
| AWS MSK | Consumer lag, throughput e errori producer/consumer. |
| SQL Server Source | Stato CDC, eventuali anomalie transaction log/CDC jobs, connessioni e errori rilevanti. |
| Aurora PostgreSQL Target | Connessioni/errori applicativi rilevanti per il Pilot secondo i dati già disponibili nello stack. |
| Kubernetes | Pod restart, OOMKilled, CPU/memory, scheduling failure. |

1.  Onboardare i log stdout/stderr dei Pod Flink e dei componenti runtime del Pilot nel flusso Splunk aziendale.

2.  Rendere disponibili in Splunk le metriche Flink e i segnali operativi necessari al troubleshooting, utilizzando il meccanismo standard già adottato in azienda.

3.  Predisporre alert coerenti con gli standard aziendali almeno per: job Flink non operativo/restart loop, checkpoint failure, Kafka consumer lag elevato, connector CDC in errore e anomalie Kubernetes.

4.  Applicare retention e access control secondo le policy Splunk esistenti; non introdurre un nuovo stack Prometheus/Grafana/Loki per questo Pilot salvo decisione separata.

# 12. IaC, CI/CD e componenti gestiti dal Team di Sviluppo

Principio: Le risorse applicative sotto indicate vengono gestite come codice dal Team Dev; il Team Infrastruttura non deve eseguire configurazioni manuali equivalenti.

| Elemento | Modalità | Effort Infra |
| --- | --- | --- |
| Debezium / Kafka Connect | Terraform | Nessun provisioning/configurazione manuale |
| Flink storage / S3 state | Terraform | Nessun provisioning manuale |
| Topic Kafka Pilot | Creati dal CDC/connector | Nessuna creazione manuale |
| Schema/tabelle Aurora PostgreSQL | Liquibase | Nessuna attività DB/permessi |
| Reconciliation | Codice Team Dev + scheduler | Nessun Job/CronJob Infra |
| Flink Job / immagini | Pipeline Team Dev | Infra solo abilita piattaforma/registry/network |

# 13. Network e connettività

| Sorgente | Destinazione | Scopo | Effort Infra |
| --- | --- | --- | --- |
| Debezium / Kafka Connect | Microsoft SQL Server | Snapshot + CDC | Verificare/aprire se necessario |
| Debezium / Kafka Connect | AWS MSK | Produce eventi | Verificare/aprire se necessario |
| Apache Flink | AWS MSK | Consume eventi | Verificare/aprire se necessario |
| Apache Flink | Aurora PostgreSQL | JDBC/upsert nello schema target | Verificare/aprire se necessario |
| Apache Flink | Storage state creato via Terraform | Checkpoint/savepoint | Verificare solo se bloccato da policy/network |
| Apache Flink / runtime | Splunk | Log/metriche | Configurare secondo standard aziendale |
| Kubernetes | Container Registry | Pull immagini | Verificare se necessario |

Porte: Non vengono imposte porte specifiche nel documento: utilizzare endpoint, porte, TLS e metodi di autenticazione già definiti dagli standard aziendali per SQL Server, MSK, Aurora, Splunk e registry.

# 14. Security e accessi

Applicare least privilege sulle risorse Kubernetes e sulle identità tecniche.

Non assegnare cluster-admin al team applicativo per il Pilot.

Non creare nuove grant sul database Aurora PostgreSQL per schema/tabelle: il Team Dev dispone già dei permessi necessari.

Usare il meccanismo di autenticazione esistente su AWS MSK; non introdurre un metodo alternativo specifico per il Pilot.

Gestire secret/certificati secondo gli strumenti e le policy aziendali; Terraform/Liquibase fanno riferimento alle identità già autorizzate.

# 15. Verifiche infrastrutturali e handover

| Check | Esito atteso |
| --- | --- |
| Namespace/RBAC | Il Team Dev può deployare/gestire il Pilot nel solo namespace autorizzato. |
| Flink Operator | CRD/operator disponibili e runtime Flink avviabile. |
| Flink Pod health | JobManager/TaskManager schedulati, stabili e senza errori infrastrutturali. |
| SQL Server connectivity | Runtime CDC raggiunge il database e i prerequisiti CDC sono attivi. |
| MSK connectivity | CDC produce e Flink consuma tramite autenticazione prevista. |
| Aurora connectivity | Flink raggiunge l’endpoint Aurora; schema/tabelle sono gestiti dal Team Dev via Liquibase. |
| State storage | Flink raggiunge lo storage creato via Terraform; nessun provisioning Infra. |
| Splunk | Log e metriche minime del Pilot sono consultabili; alert essenziali attivi. |
| End-to-end | SQL Server → CDC → MSK → Flink → Aurora funziona senza blocchi infrastrutturali. |

# 16. Checklist finale - attività effettivamente a carico del Team Infrastruttura

☐ Creare/abilitare il namespace Kubernetes del Pilot e configurare RBAC/NetworkPolicy.

☐ Valutare, senza vincolo, una ResourceQuota coerente con la capacità del cluster e con il sizing iniziale suggerito.

☐ Installare/configurare Apache Flink e Flink Kubernetes Operator, poiché non esiste alcun runtime Flink da riutilizzare.

☐ Predisporre/verificare i prerequisiti CDC sul Microsoft SQL Server sorgente e la relativa connettività.

☐ Garantire i flussi di rete/autenticazione necessari verso AWS MSK, Aurora PostgreSQL, Splunk, storage state e registry.

☐ Integrare log/metriche del nuovo runtime Flink e degli altri componenti del Pilot con Splunk.

☐ Supportare smoke test infrastrutturali e troubleshooting durante il collaudo.

NESSUN EFFORT INFRA: non sono richieste attività manuali Infra per: storage Flink (Terraform Team Dev), definizione Debezium/Kafka Connect (Terraform Team Dev), creazione topic MSK (CDC), schema/tabelle Aurora PostgreSQL e relativi permessi (Liquibase + permessi Team Dev già disponibili), reconciliation e relativo scheduling (Team Dev/scheduler).

# 17. Parametri da confermare durante la predisposizione

| Parametro | Uso |
| --- | --- |
| Versione Apache Flink / Flink Kubernetes Operator | Compatibilità e change management del nuovo runtime. |
| Sizing effettivo | Validare baseline CPU/RAM sulla base di eventi/sec, dimensione eventi e parallelismo. |
| Metodo di autenticazione MSK | Configurare Flink/CDC secondo lo standard già esistente. |
| Endpoint/network policy | Formalizzare le destinazioni effettive SQL Server, MSK, Aurora, Splunk, registry e storage. |
| Modalità di integrazione Splunk | Usare collector/forwarder/integrazione standard già presente sul cluster. |

Confine di responsabilità: il Team Infrastruttura abilita la piattaforma e i prerequisiti; il Team di Sviluppo gestisce via codice/IaC le risorse applicative indicate nel documento. Qualsiasi deviazione da questo confine deve essere concordata esplicitamente prima dell’esecuzione.